# Mami AI v4.2

Enterprise Değerlendirme Raporu

Hazırlık Tarihi: 01 January 2026
Versiyon: 4.2.0
Hedef: 10 Premium Müşteriye Kurumsal AI Hizmeti

# İçindekiler

1. Yönetici Özeti

2. Mevcut Sistem Mimarisi

3. Özellik Envanteri

4. Backend Analizi

5. Frontend Analizi

6. Veritabanı ve Depolama

7. Enterprise Gap Analizi

8. Evrim Yol Haritası

9. Teknik Borç ve Riskler

10. Öneriler ve Sonuç

# 1. Yönetici Özeti

## Proje Tanımı

Mami AI v4.2, Türkçe odaklı, çok modelli, hafızalı ve görsel üretim yetkinlikli bir yapay zeka asistan platformudur. FastAPI backend ve React/Vite frontend mimarisi üzerine kurulmuştur.

## Güçlü Yönler

| Alan | Düzey | Detay |
| --- | --- | --- |
| LLM Entegrasyonu | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Multi-model (Groq, Ollama), akıllı routing |
| Hafıza Sistemi | ⭐⭐⭐⭐ | 4-katmanlı mimari (Working/Profile/Semantic/Archive) |
| RAG Sistemi | ⭐⭐⭐⭐ | Page-aware, hybrid search, multilingual |
| Görsel Üretim | ⭐⭐⭐⭐ | Flux/Forge entegrasyonu, NSFW routing |
| Frontend | ⭐⭐⭐⭐ | Modern React, streaming, responsive, PWA |

## Eksik Alanlar (Enterprise İçin)

| Alan | Mevcut | Hedef |
| --- | --- | --- |
| Multi-Tenant Mimari | ❌ Yok | 10 müşteri izolasyonu |
| Ölçeklenebilirlik | Tek sunucu | Kubernetes/Load balancing |
| Güvenlik | Temel | SOC 2 / ISO 27001 uyumu |
| Monitoring | %30 | Tam observability stack |
| SLA Garantisi | Yok | %99.9 uptime |

# 2. Mevcut Sistem Mimarisi

Sistem, modern mikroservis benzeri bir mimari üzerine kurulmuştur. Frontend (React+Vite) → API Gateway (FastAPI) → Orchestrator → LLM/Tools/Memory katmanları şeklinde organize edilmiştir.

## Teknoloji Stack

| Katman | Teknoloji | Detay |
| --- | --- | --- |
| Backend Framework | FastAPI | 0.104+ |
| Runtime | Python | 3.11+ |
| Frontend Framework | React + Vite | 18.x |
| State Management | Zustand | Modern, lightweight |
| Primary LLM | Groq Cloud | llama-3.3-70b-versatile |
| Local LLM | Ollama | josiefied-qwen3-8b |
| Vector DB | ChromaDB | Multilingual embeddings |
| Cache/Session | Redis | Working memory + RAG cache |
| Relational DB | SQLite | SQLModel ORM |
| Image Gen | Stable Diffusion | Forge/Flux |

# 3. Özellik Envanteri

## 3.1 Yapay Zeka Yetenekleri

| Özellik | Durum | Detay |
| --- | --- | --- |
| Multi-LLM Desteği | ✅ | Groq (4 API key rotation), Ollama |
| Akıllı Model Routing | ✅ | Capability-based selection |
| Intent Classification | ✅ | CHAT/IMAGE/INTERNET/LOCAL ayrımı |
| Streaming Responses | ✅ | Real-time SSE |
| Specialist-Stylist Pipeline | ✅ | İki aşamalı yanıt kalitesi |
| Multi-Intent (tasks[]) | ✅ | Tek mesajda birden fazla görev |
| Proactive Suggestions | 🔶 | Kısmen implemente |

## 3.2 Hafıza Sistemleri

| Katman | Teknoloji | TTL | İşlev |
| --- | --- | --- | --- |
| Layer 1: Working Memory | Redis | 48 saat | Son 10 mesaj + session summary |
| Layer 2: User Profile | SQLite + LLM | Kalıcı | Structured facts |
| Layer 3: Semantic Memory | ChromaDB | Decay | Uzun vadeli, duplicate detection |
| Layer 4: Conversation Archive | SQLite | Kalıcı | Tüm sohbet özetleri |

## 3.3 RAG (Retrieval-Augmented Generation)

| Özellik | Durum | Detay |
| --- | --- | --- |
| PDF/TXT Ingestion | ✅ | Page-aware, semantic chunking |
| Multilingual Embeddings | ✅ | paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2 |
| Hybrid Search | ✅ | Vector (%70) + BM25 (%30) |
| Retrieval Grading | ✅ | Score > 0.7 filter |
| Neighbor Expansion | ✅ | +/- 1 chunk context |
| Intelligent Gate | ✅ | LLM/Web/RAG otomatik seçimi |

## 3.4 İnternet Araması

| Provider | Durum | Kullanım |
| --- | --- | --- |
| DuckDuckGo | ✅ | Primary (ücretsiz) |
| Bing Search API | ✅ | Backup |
| Serper (Google) | ✅ | Backup |

## 3.5 Görsel Üretim

| Özellik | Durum | Detay |
| --- | --- | --- |
| Flux/Forge Entegrasyonu | ✅ | Stable Diffusion tabanlı |
| NSFW Routing | ✅ | Checkpoint seçimi |
| Async Job Queue | ✅ | UUID tabanlı |
| WebSocket Progress | ✅ | Real-time bildirim |
| Circuit Breaker | ✅ | GPU yoğunluk koruması |

## 3.6 Güvenlik ve Yetkilendirme

| Özellik | Durum | Detay |
| --- | --- | --- |
| JWT Authentication | ✅ | Session-based |
| Davet Kodu Sistemi | ✅ | Kontrollü erişim |
| 3 Seviyeli Sansür | ✅ | Unrestricted/Normal/Strict |
| NSFW Detection | ✅ | Pattern-based |
| Llama Guard | 🔶 | Kısmen implemente |
| Prompt Injection Koruması | 🔶 | Tool-Hijack Policy var |

# 4. Backend Analizi

## Dizin Yapısı

mami_ai_v4/
├── main.py                # Giriş noktası
├── app/                   # Ana uygulama (~15KB+ kod)
│   ├── main.py            # FastAPI app (13KB)
│   ├── config.py          # Pydantic settings (10KB)
│   ├── api/               # HTTP endpoints (13 dosya)
│   ├── auth/              # Kimlik doğrulama (7 dosya)
│   ├── chat/              # Sohbet işleme (11 dosya)
│   ├── core/              # Altyapı (22 dosya)
│   ├── image/             # Görsel üretim (9 dosya)
│   ├── memory/            # Hafıza sistemleri (12 dosya)
│   ├── orchestrator_v42/  # Ana orchestrator (70 dosya)
│   ├── plugins/           # Plugin sistemi (24 dosya)
│   └── services/          # Yardımcı servisler (16 dosya)
├── core_v2/               # Clean architecture (25 dosya)
└── tests/                 # Test suite (42 dosya)

## Kritik Modüller

| Modül | Satır | İşlev |
| --- | --- | --- |
| Orchestrator v4.2 (gateway.py) | ~1,344 | Ana işlem merkezi |
| Chat Processor (processor.py) | ~952 | Legacy sohbet işlemcisi |
| Smart Router (smart_router.py) | ~944 | Model ve tool yönlendirme |
| Working Memory (working_memory.py) | ~547 | Redis tabanlı session cache |
| RAG v2 (rag_v2.py) | ~1,055 | Page-aware document retrieval |

# 5. Frontend Analizi

## Kritik Bileşenler

| Bileşen | Boyut | İşlev |
| --- | --- | --- |
| ChatInput.tsx | 31KB | Ana mesaj girişi |
| MessageBubble.tsx | 28KB | Mesaj render |
| DesignLabPage.tsx | 45KB | Tasarım laboratuvarı |
| ImageProgressCard.tsx | 18KB | Görsel üretim progress |
| OrchDebugPanel.tsx | 16KB | Orchestrator debug |
| MermaidViewer.tsx | 16KB | Diagram görüntüleyici |

## State Management (Zustand)

| Store | Boyut | İşlev |
| --- | --- | --- |
| chatStore.ts | 7.3KB | Sohbet state |
| settingsStore.ts | 7.9KB | Kullanıcı ayarları |
| imageJobsStore.ts | 7.5KB | Görsel işleri |
| userStore.ts | 3.7KB | Kullanıcı bilgisi |
| themeStore.ts | 2.5KB | Tema yönetimi |

## Frontend Özellikleri

| Özellik | Durum |
| --- | --- |
| Responsive Layout | ✅ |
| Dark Mode | ✅ |
| Streaming Yanıt | ✅ |
| Code Syntax Highlighting | ✅ |
| Mermaid Diagram Render | ✅ |
| Image Gallery/Lightbox | ✅ |
| PWA Desteği | ✅ |
| Command Palette (/) | ✅ |
| Keyboard Shortcuts | ✅ |

# 6. Veritabanı ve Depolama

## SQLite Tabloları

| Tablo | İşlev |
| --- | --- |
| User | Kullanıcı hesapları |
| Session | Aktif oturumlar |
| Conversation | Sohbet başlıkları |
| Message | Mesaj içeriği + metadata |
| Memory | Hafıza kayıtları (meta) |
| RAGDocument | Yüklenen dokümanlar |
| Feedback | Kullanıcı geri bildirimleri |
| AIIdentityConfig | Persona yapılandırması |

## Redis Key Patterns

| Pattern | TTL | İşlev |
| --- | --- | --- |
| wm:{user_id}:msgs | 48h | Son mesajlar |
| wm:{user_id}:summary | 48h | Session özeti |
| wm:{user_id}:rag:{hash} | 1h | RAG cache |
| wm:{user_id}:facts | 48h | Anlık facts |

# 7. Enterprise Gap Analizi

## 7.1 Kritik Eksiklikler (Must-Have)

| Gap | Mevcut | Gerekli | Öncelik |
| --- | --- | --- | --- |
| Multi-Tenant Mimari | Tek instance | Tenant izolasyonu | 🔴 P0 |
| Horizontal Scaling | Tek sunucu | K8s + Load Balancer | 🔴 P0 |
| Veritabanı | SQLite | PostgreSQL | 🔴 P0 |
| Güvenlik Sertifikasyonu | Temel | SOC 2 Type II | 🔴 P0 |
| SLA Monitoring | Yok | %99.9 uptime garantisi | 🔴 P0 |
| Backup/Recovery | Manuel | Otomatik, point-in-time | 🔴 P0 |

## 7.2 Önemli Eksiklikler (Should-Have)

| Gap | Mevcut | Gerekli | Öncelik |
| --- | --- | --- | --- |
| Observability | %30 | Full stack (Prometheus + Grafana) | 🟡 P1 |
| API Rate Limiting | Temel | Per-tenant, tiered | 🟡 P1 |
| Audit Logging | Kısmi | Tam compliance logging | 🟡 P1 |
| Admin Dashboard | Temel | Multi-tenant yönetim | 🟡 P1 |
| SSO Integration | Yok | SAML/OIDC | 🟡 P1 |
| Billing Integration | Yok | Usage-based billing | 🟡 P1 |

# 8. Evrim Yol Haritası

## Faz 0: Stabilizasyon (2 Hafta)

Hedef: Mevcut sistemi enterprise-ready hale getirmek için temel düzeltmeler

| İş | Detay | Süre |
| --- | --- | --- |
| Technical Debt Temizliği | Test coverage %80+, lint fix | 3 gün |
| SQLite → PostgreSQL Migrasyonu | Alembic migrations | 3 gün |
| Redis Cluster Kurulumu | High-availability | 2 gün |
| Backup Stratejisi | Otomatik daily backup | 2 gün |
| CI/CD Pipeline | GitHub Actions | 2 gün |

## Faz 1: Multi-Tenant Foundation (4 Hafta)

Hedef: 10 müşteri için izole ortamlar

| İş | Detay | Süre |
| --- | --- | --- |
| Tenant Model Design | tenant_id propagation | 1 hafta |
| Database Schema Update | Row-level security | 1 hafta |
| API Authentication | JWT + tenant claims | 3 gün |
| Namespace Isolation | Redis + ChromaDB | 4 gün |
| Kubernetes Deployment | Helm charts | 1 hafta |

## Faz 2: Enterprise Features (6 Hafta)

| Hafta | İş Paketi |
| --- | --- |
| 1-2 | Full Observability Stack (Prometheus, Grafana, Jaeger) |
| 2-3 | Audit Logging & Compliance (GDPR, KVKK) |
| 3-4 | SSO Integration (SAML 2.0, OIDC) |
| 4-5 | Admin Dashboard v2 (Multi-tenant management) |
| 5-6 | Billing & Usage Metering |

## Faz 3: AI Quality Enhancement (4 Hafta)

Hedef: ChatGPT/Claude/Gemini seviyesine yaklaşmak

| İş | Detay | Beklenen İyileşme |
| --- | --- | --- |
| Model Catalog Expansion | GPT-4o, Claude 3.5, Gemini 2.0 | Kalite %30↑ |
| Adaptive Model Selection | Task-based routing | Latency %20↓ |
| Advanced RAG | Agentic RAG, multi-hop reasoning | Accuracy %25↑ |
| Memory Enhancement | Graph-based relationships | Context %40↑ |
| Proactive Assistant | Suggestion engine | Engagement %35↑ |

## Faz 4: Premium Features (8 Hafta)

| İş | Detay |
| --- | --- |
| Voice AI | Whisper + TTS entegrasyonu |
| Vision AI | GPT-4V / Claude Vision |
| Code Assistant | GitHub/GitLab entegrasyonu, code review |
| Document Intelligence | Advanced PDF analysis, table extraction |
| Workflow Builder | Visual automation designer |

# 9. Teknik Borç ve Riskler

## Yüksek Öncelikli Teknik Borç

| Borç | Etki | Çözüm Süresi |
| --- | --- | --- |
| SQLite production'da | Ölçeklenebilirlik | 3 gün |
| Monolithic deployment | Single point of failure | 1 hafta |
| Test coverage <%50 | Regression riski | 1 hafta |
| Hardcoded API keys | Güvenlik | 1 gün |
| Missing rate limiting | DDoS riski | 2 gün |

## Riskler

| Risk | Olasılık | Etki | Mitigasyon |
| --- | --- | --- | --- |
| Groq API rate limits | Yüksek | Kritik | 4+ API key rotation |
| Model deprecation | Orta | Yüksek | Capability-based routing |
| Data breach | Düşük | Kritik | Encryption at rest/transit |
| ChromaDB scaling | Orta | Orta | Pinecone/Qdrant geçişi |

# 10. Öneriler ve Sonuç

## Acil Aksiyonlar (İlk 2 Hafta)

1. PostgreSQL Migrasyonu - SQLite enterprise ölçekte yetersiz

2. CI/CD Pipeline - Otomatik test ve deployment

3. Secrets Management - HashiCorp Vault veya AWS Secrets Manager

4. Basic Monitoring - En azından uptime ve error rate

## Kısa Vadeli (1-3 Ay)

1. Multi-tenant Mimari - 10 müşteri izolasyonu

2. Kubernetes Deployment - Ölçeklenebilirlik

3. Full Observability - Prometheus + Grafana + Jaeger

4. SSO Entegrasyonu - Enterprise müşteriler için şart

## Sonuç

Mami AI v4.2, güçlü bir teknik temele sahip ve birçok gelişmiş özelliği zaten barındırmaktadır. Orchestrator mimarisi, hafıza sistemleri ve RAG altyapısı enterprise-grade kalitededir.

10 premium müşteriye hizmet için:
• Multi-tenant izolasyon zorunludur
• PostgreSQL geçişi kritiktir
• Güvenlik sertifikasyonu (en az SOC 2) gereklidir
• SLA garantisi için monitoring altyapısı şarttır

Tahmini Geliştirme Süresi: 4-6 ay (4 kişilik ekip ile)

Tahmini Maliyet Kalemleri:
• Cloud Infrastructure: ~$2,000-5,000/ay
• LLM API Costs: ~$1,000-3,000/ay (10 müşteri)
• Monitoring Tools: ~$500/ay
• Geliştirme Ekibi: 4 Senior Engineer

# Ekler

## Ek A: Dosya İstatistikleri

| Kategori | Dosya Sayısı | Toplam Satır |
| --- | --- | --- |
| Backend Python | 150+ | ~25,000 |
| Frontend TSX/TS | 100+ | ~15,000 |
| Tests | 42 | ~3,000 |
| Docs | 30+ | ~5,000 |
| TOPLAM | 300+ | ~50,000 |

## Ek B: Model Catalog (Mevcut)

| Model | Provider | Use Case |
| --- | --- | --- |
| llama-3.3-70b-versatile | Groq | Ana yanıt üretimi |
| llama-3.1-8b-instant | Groq | Hızlı işlemler, routing |
| josiefied-qwen3-8b | Ollama | Sansürsüz içerik |
| Flux | Forge | Görsel üretim (SFW) |
| FluxedUp NSFW | Forge | Görsel üretim (NSFW) |

──────────────────────────────────────────────────
Bu belge, Mami AI v4.2 projesinin kapsamlı teknik değerlendirmesini içermektedir.
Enterprise deployment öncesi tüm önerilerin dikkatle değerlendirilmesi tavsiye edilir.